♪  ostinato

Állapotfelmérés és továbblépési javaslat

Online zongoraiskola — a befejezéstől az élesítésig

| Címzett | Ördög Kata — ostinato.hu |
| --- | --- |
| Készítette | Gábor (eredeti fejlesztő) |
| Tárgy | Az oldal jelenlegi állapota és a felelős továbblépés útja |
| Dátum | 2026. június 10. |

Ez a dokumentum egy közös helyzetképet rajzol fel: hol tart most az oldal, mi változott a négy év alatt a háttértechnológiában, és mi a legésszerűbb út, hogy az ostinato.hu végre élesen, gyorsan és biztonságosan működjön.

# 1. Vezetői összefoglaló

A lényeg egy bekezdésben. Az ostinato.hu alapja a maga idejében (2022) korrekt, modern felépítésű oldal volt — csak soha nem fejeződött be, és közben eltelt négy év. Ez alatt a négy év alatt nem az oldal „romlott el”, hanem az iparág lépett tovább: kicserélődtek a fizetési szolgáltatók, megváltozott a sütikezelés törvényi kerete, egy egész generációt ugrott a WooCommerce és az Elementor. Emiatt az oldal felelősen nem élesíthető a jelenlegi állapotában, és a puszta „frissítsük fel” út is zsákutca: vagy elszáll hibára, vagy ha mégis lefut, akkor is elavult marad alatta a technológia. A javaslatom: korszerű alapokra helyezés (újraépítés). Ez egyszeri, de nagyobb munka — cserébe viszont egy 4–5 évre előre stabil, gyors, hirdethető és könnyen kezelhető rendszert kapsz, amit valóban érdemes élesíteni.

💰 A javasolt megoldás (C – újraépítés) díja: 200 000 Ft 20 munkaóra × 10 000 Ft/óra alapján. Egyszeri befektetés egy évekre előre stabil, hirdethető rendszerbe.

Miért nem elég „csak kiélesíteni”? Három dolog egyszerre akadályozza:

- Nincs működő fizetés — a beépített fizetési szolgáltató (Paylike) időközben kivonult, így jelenleg fizikailag nem lehet vásárolni az oldalon.

- Jogi kockázat — a jelenlegi sütikezelő nem felel meg a 2024-ben kötelezővé vált Google Consent Mode követelményeinek, ami hirdetési tiltást és bírságkockázatot jelent.

- Technikai elavulás — a kereskedelmi pluginek és az oldalépítő egy teljes generációval vannak lemaradva; a frissítésük reális eséllyel végzetes hibát (fatal error) okoz.

Miért nem megoldás a puszta frissítés sem? Mert kétféleképp járhatunk, és egyik sem jó:

- Egy lépésben négy évnyi változást ráengedni az oldalra reális eséllyel végzetes hibát (fatal error) okoz, és a hibakeresés bizonytalan időigényű, nehezen tervezhető munka.

- Ha a frissítés mégis lefut, akkor is elavult marad alatta a technológia (régi konténer, vegyes kódhalmaz, leváltandó pluginek) — a problémát nem megoldottuk, csak elhalasztottuk.

A három lehetséges út — dióhéjban:

| Út | Mit jelent | Eredmény |
| --- | --- | --- |
| A) Élesítés most | a jelenlegi állapot azonnali élesítése | ❌ nem üzemképes (nincs fizetés, jogi kockázat) |
| B) Frissítés helyben | a régi rendszer megfoltozása | ⚠️ kockázatos, és elavult marad |
| C) Újraépítés | korszerű alapokra helyezés | ✅ ezt javaslom — stabil, gyors, hirdethető |

Mit nyersz az újraépítéssel? Nem öncélú technikát, hanem üzleti eredményt:

- működő Stripe-fizetés → tényleg lehet vásárolni, valódi bevétel;

- jogtisztán hirdethető oldal (Consent Mode) → biztonságos hirdetési növekedés;

- gyorsabb oldal → jobb vásárlási arány és Google-helyezés;

- egyszerű admin → Kata maga is tud kurzust feltölteni, szöveget módosítani;

- modern, bizalomkeltő megjelenés és könnyen bővíthető alap a jövőre.

A részletes indoklás, a teljes technikai audit és a három út összehasonlítása a következő fejezetekben olvasható — de a döntéshez a fentiek megadják a lényeget.

# 2. Hogyan olvasd ezt az anyagot?

Ez nem hibalista, hanem döntés-előkészítő. A célja, hogy te is tisztán lásd, mi van a motorháztető alatt, és együtt tudjuk meghozni a jó döntést.

Igyekeztem közérthetően, marketingszöveg és riogatás nélkül fogalmazni. Ahol technikai szót használok, ott a Függelékben egy mondatban elmagyarázom. A dokumentum végén három konkrét utat teszek le az asztalra, hogy ne egy „így lesz” érzés maradjon, hanem egy valódi választás.

# 3. Az oldal jellege, célja és funkciói

Az ostinato.hu nem egy egyszerű bemutatkozó oldal — egy működő webáruház és tagsági rendszer. Épp ezért számít, hogy minden alkatrésze megbízhatóan működjön.

Mi az oldal célja? Ördög Kata online zongoraiskolája: strukturált, videós kurzusokat kínál kezdőtől haladóig, amelyeket a tanulók a saját tempójukban végezhetnek.

Milyen rendszer hajtja? Az oldal a következő, egymásra épülő rétegekből áll:

| Réteg | Mit csinál | Mire épül |
| --- | --- | --- |
| 🛒 Webáruház | A kurzusok megvásárlása, kosár, fizetés | WooCommerce |
| 🔑 Tagsági rendszer | Ki mit lát/ér el a vásárlás után | WooCommerce Memberships |
| 🎥 Kurzusfelület | A videós leckék lejátszása, tananyag | Presto Player + Elementor |
| 📝 Tartalom / blog / hírlevél | Marketing, SEO, feliratkozók gyűjtése | WordPress + Yoast + űrlapok |

Miért fontos ezt látni előre? Mert épp ezek a kritikus rétegek — a fizetés, a tagság, a videólejátszás és a sütikezelés — azok, amelyek a négy év alatt a leglátványosabban elavultak. Egy bemutatkozó oldalnál ez kevésbé számítana; egy pénzt mozgató, hozzáférést kezelő rendszernél viszont alapfeltétel, hogy minden alkatrész naprakész és megbízható legyen.

# 4. Hol tart most az oldal? — tartalmi készenlét

A tartalom befejezetlen, de ez a könnyebbik feladat. A valódi akadály nem itt van, hanem a technikai alapokban (lásd a következő fejezetet).

Az oldal több ponton még „prototípus” állapotban van — ez teljesen természetes, hiszen annak idején nem fejeztük be:

| Terület | Jelenlegi állapot |
| --- | --- |
| Szövegek | Több helyen helykitöltő szöveg (Lorem ipsum, „Ez a címsor” típusú próbacímek) |
| Képek | Placeholder / próbaképek a végleges fotók helyett |
| GYIK | Kidolgozatlan, kitöltetlen kérdés-válasz párok |
| Kurzusok | Nincs élesen feltöltve valódi kurzus, ár és leírás |
| Lábléc | Még 2022-es a copyright év |
| Vásárlás | A fizetési szolgáltató megszűnése miatt nem teljesíthető |

Összegezve: a tartalmi hiányok pótolhatók — ez rutinmunka. A fő akadály nem ez, hanem az alatta lévő technikai környezet, amit a következő fejezet vesz górcső alá.

# 5. Technikai állapotfelmérés

Itt van a kutya elásva. Az oldal kereskedelmi „motorja” 2022-ben befagyott, miközben körülötte mindent kicseréltek. Ez a kombináció az, ami miatt a sima frissítés veszélyes.

## 5.1 A környezet pillanatképe

Az alábbi adatokat az oldal saját rendszerjelzéseiből és a megadott szerveradatokból állítottam össze (2026-06-10).

| Komponens | Telepített | 2026-os aktuális | Elmaradás | Kockázat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WooCommerce | 6.5.2 (2022. ápr.) | ~10.x | ~4 főverzió | 🔴 Magas |
| Elementor | 3.6.5 | 4.x | egy generáció (konténer-váltás) | 🔴 Magas |
| WC Memberships | régi (2022-es) | aktuális | több főverzió | 🔴 Magas |
| WordPress mag | frissítés vár | legfrissebb | aszinkron a pluginekkel | 🟠 Közepes |
| PHP | 7.4 (EOL 2022 vége) | 8.2 / 8.3 | 1–2 főverzió | 🔴 Magas |
| Webszerver | Apache | — | — | — |
| Cache / CDN | NitroPack | korszerűbb alt. | — | 🟠 Közepes |

Egy fontos megfigyelés. Az oldal magja (WordPress) idő közben mozoghatott, miközben a kereskedelmi réteg — WooCommerce, Elementor, fizetés — 2022-ben befagyott. Pont ez a szétcsúszás a legkockázatosabb: egy korszerű mag alatt négyéves, nem kompatibilis bővítmények futnak. Bármilyen frissítési kísérletnél ez vezet leggyakrabban végzetes hibához.

## 5.2 Mi történt négy év alatt? — nem az oldal romlott el, hanem az iparág lépett

Ez a kulcsfejezet. A 2022-ben választott megoldások akkor korrektek és korszerűek voltak. Azóta viszont az alábbi, tőlünk független iparági váltások történtek:

- Elementor konténer-váltás. A 3.x (a telepített verzió) még a régi, „display block” alapú elrendezést használta. Az Elementor azóta áttért a modern flexbox/grid konténerre — ez gyorsabb és reszponzívabb, de a régi felépítés nem konvertálódik át automatikusan. Fontos következmény: új szekciókat és elemeket mostantól már csak az új rendszerben lehet létrehozni, miközben a meglévő tartalom a régin marad — így ugyanazon az oldalon vegyes kódhalmaz keletkezik. Ez közvetlenül rontja a kódminőséget, és a mindennapokban két szinten csapódik le: kezelői (admin) szinten inkonzisztens szerkesztőfelületekben (kétféle építő-logika, eltérő megoldások ugyanarra a feladatra), látogatói szinten pedig széteső, „elcsúszó” layoutokban és lassuló oldalban.

- PHP 7.4 → 8.x. Az oldal jelenleg PHP 7.4-en fut, amelynek hivatalos támogatása 2022 vége óta megszűnt — vagyis nem kap több biztonsági frissítést. A korszerű PHP 8.x viszont sok régi kódszerkezetet már nem tolerál; a 2022-es pluginek egy része egész egyszerűen nem fut le rajta hiba nélkül. Ez egy csapda: a 7.4-en maradni biztonsági kockázat, a 8.x-re lépni viszont a jelenlegi bővítményekkel hibákat okoz.

- Google Consent Mode v2 (2024). A sütikezelésnek 2024 óta új, kötelező követelményei vannak. A jelenlegi cookie-plugin ezeknek nem felel meg → emiatt nem lehet jogtisztán hirdetni, és ellenőrzés esetén bírságot kockáztat.

- A Paylike kivonulása. A beépített fizetési szolgáltató megszűnt. A piaci sztenderd ma a Stripe — ez nem csere-darab, hanem új fizetési integráció.

- WooCommerce HPOS. A WooCommerce időközben új, gyorsabb rendelés-adatmodellre (HPOS) állt át, ami az aktuális verziók alapértelmezése. A 2022-es adatszerkezet erre külön migrációt igényel.

Tehát: nem arról van szó, hogy az oldal rosszul készült. Arról van szó, hogy a körülötte lévő egész ökoszisztéma kicserélődött — és egy befejezetlenül, négy évig állt oldal ezt nem tudta „magától” lekövetni.

## 5.3 Plugin-leltár — mi avult el és mivel váltjuk ki

Az alábbi bővítmények ma már elavultak, megszűntek, vagy korszerűbb megoldás váltotta le őket. Ez nem azt jelenti, hogy 2022-ben rosszul választottuk őket — egyszerűen lejárt az idejük.

| Plugin | Állapot | Probléma 2026-ban | Korszerű kiváltás |
| --- | --- | --- | --- |
| WooCommerce Paylike Gateway | 🔴 Megszűnt | A fizetési szolgáltató kivonult — nincs működő fizetés | Stripe integráció |
| GDPR Cookie Compliance | 🔴 Nem megfelelő | Nem támogatja a Google Consent Mode-ot → hirdetési tiltás, bírságkockázat | Consent Mode-kompatibilis sütikezelő |
| NitroPack | 🟠 Nem ajánlott | Külső, „dobozos” cache; saját megoldás stabilabb és gyorsabb | Saját szerveroldali cache + képoptimalizálás |
| Envato Elements | 🔴 Megszűnt | A bővítmény támogatása megszűnt | Beépített, natív design-elemek |
| HelloPack | 🟠 Lejárt licensz | A prémium csomag előfizetése nem él | Hivatalos prémium plugin-licenszek (általam) |
| The Plus Addons for Elementor | 🟠 Kockázatos | Addon-rétegek lassúak és sérülékenyek | Korszerű, könnyű építő-megoldás |
| Presto Player | 🟠 Elavult | Mai videós igényekre korlátozott | Modern videó-beágyazás |
| Quiz Maker | 🟠 Elavult | Nehézkesen kezelhető | Könnyebben kezelhető kvíz-megoldás |
| wpDiscuz | 🟠 Elavult | Korszerűbb hozzászólás/chat-megoldások vannak | Modern megoldás (ha kell) |
| Plugin Organizer | 🟠 Elavult | Régi optimalizáló logika | Korszerű teljesítmény-megoldás |
| UpdraftPlus | 🟢 Cserélhető | Megbízhatóbb mentés-megoldás elérhető | Korszerű, ütemezett backup |
| Akismet Anti-Spam | 🟢 Súlytalan | Mai űrlapokra már nem hatékony | Modern captcha / spam-szűrés |

🔴 = blokkoló / megszűnt · 🟠 = elavult, cserélendő · 🟢 = működik, de jobb alternatíva van

## 5.4 Miért zsákutca a „csak frissítsük fel”?

Logikus kérdés: ha minden elavult, miért nem nyomjuk meg egyszerűen a „Frissítés” gombot? Két okból:

- Reális a végzetes hiba (fatal error). Egy lépésben négy évnyi változást ráengedni az oldalra — WooCommerce 6.5 → 10, Elementor 3 → 4, plusz a PHP-ugrás — azt jelenti, hogy egyszerre több tucat „töréspont” (breaking change) zúdul rá. Ezek egy része megáll egy fehér képernyős hibánál, és innen a hibakeresés bizonytalan időigényű kézi munka — gyakran hosszabb és drágább, mint tiszta lapról építeni.

- Még ha le is fut, elavult marad. Tegyük fel, hogy a frissítés valahogy átmegy. Akkor is ott marad alatta a régi Elementor-konténer, a köré épült logika, a leváltandó pluginek köré huzalozott működés. Vagyis a technikai adósságot nem törlesztettük, csak elhalasztottuk — fél-egy év múlva ugyanitt tartunk, újra fizetve a foltozgatásért.

Analógia: felújíthatjuk a motort egy autóban, de ha az alváz és a karosszéria elkorrodált, akkor sem lesz belőle megbízható, biztonságos kocsi. Az ostinato.hu „alváza” — az alaparchitektúra — az, ami megújításra szorul.

# 6. A három lehetséges út

Három valódi opció van. A javasolt út (C) konkrét árát alább megadom; a másik kettőt összehasonlításként, a következményeikkel együtt teszem mellé, hogy lásd, mit mivel veszel.

| Szempont | A) Élesítés most | B) Frissítés helyben | C) Újraépítés |
| --- | --- | --- | --- |
| Biztonság | ❌ | ⚠️ | ✅ |
| Sebesség | ❌ | ⚠️ | ✅ |
| Stabilitás (fatal error kockázat) | ⚠️ | ❌ | ✅ |
| Működő fizetés | ❌ | ⚠️ | ✅ |
| GDPR / Consent megfelelés | ❌ | ⚠️ | ✅ |
| Hirdethetőség | ❌ | ⚠️ | ✅ |
| Bővíthetőség | ❌ | ❌ | ✅ |
| Admin-kezelhetőség | ⚠️ | ⚠️ | ✅ |
| Hosszú távú költség | 🔴 | 🔴 | 🟢 |

✅ = megfelelő · ⚠️ = részleges / kockázatos · ❌ = nem megfelelő

## A) Élesítés a jelenlegi állapotban — nem javasolt

Gyors lenne, de érdemben nem üzemképes: nincs működő fizetés, a sütikezelés nem jogtiszta, a tartalom helykitöltő, és biztonságilag is sebezhető. Élesen ez nem segítené, hanem inkább rontaná Kata megítélését.

## B) Frissítés helyben (patch & launch) — részmegoldás, hosszabb távon drágább

Megpróbálnánk a meglévőt frissíteni és összefoltozni. A kimenet bizonytalan: reális a végzetes hiba, és a hibakeresés időigénye nehezen tervezhető. Ráadásul siker esetén is elavult architektúra és technikai adósság marad — ez a „most olcsóbbnak tűnik, később többe kerül” forgatókönyv.

## C) Újraépítés korszerű alapokon — javasolt

Tiszta, modern alapokra helyezzük az oldalt, megtartva mindent, ami értékes (márka, koncepció, a már megtervezett modern arculat):

- friss WordPress + PHP 8.x;

- aktuális WooCommerce + Memberships, már a gyors HPOS-adatmodellen;

- Stripe fizetés (működő vásárlás);

- Consent Mode-kompatibilis sütikezelés (jogtiszta + hirdethető);

- korszerű, gyors oldalépítő-konténer a régi helyett;

- saját, finomhangolt cache a NitroPack helyett;

- hivatalos prémium plugin-licenszek a lejárt HelloPack helyett (ezt biztosítom);

- korszerű, könnyen karbantartható kurzus- és tagsági felület;

- valódi tartalom, képek, kurzusok.

Az eredmény: gyors, biztonságos, hirdethető, bővíthető és Kata által is könnyen kezelhető oldal — olyan, amit valóban érdemes élesíteni.

💰 A C út díja: 200 000 Ft — 20 munkaóra × 10 000 Ft/óra. Egyszeri tétel, a részletes ütemtervvel együtt.

# 7. Mit nyersz az újraépítéssel? — az üzleti érték

Ez nem öncélú technika. Minden műszaki döntésnek van egy üzleti megfelelője.

| Műszaki előny | Amit Kata ebből lát |
| --- | --- |
| Gyorsabb oldal | Jobb élmény → magasabb vásárlási arány, jobb Google-helyezés |
| Működő Stripe-fizetés | Tényleg lehet vásárolni → valódi bevétel |
| Consent Mode-megfelelés | Jogtisztán hirdethető → biztonságos hirdetési növekedés |
| Egyszerű admin | Kata maga is fel tud tölteni kurzust, módosítani szöveget |
| Modern dizájn | Profi, bizalomkeltő megjelenés → erősebb márka |
| Karbantartható alap | Az új funkciók gyorsan és olcsón ráépíthetők |

💡 Ízelítő: a modern arculatból már készült egy működő prototípus az ostinato valódi színeivel és hangulatával — ez mutatja, milyen irányba vihetjük az új oldalt. Szívesen megmutatom élőben.

# 8. Miért kerül ez kicsit többe?

Őszintén: mert ez nem ugyanaz a munka, mint amiről eredetileg szó volt.

Az eredeti elképzelés egy „kész oldal kiélesítése” volt — az pár napos rutinfeladat lenne. A valóság viszont az, hogy a négy év alatt megváltozott környezet miatt ez mostanra három feladat egyben:

- Korszerű alapra helyezés — friss, biztonságos, gyors technikai környezet.

- A kritikus rendszerek újrahuzalozása — fizetés (Stripe), tagság, kurzusfelület, sütikezelés.

- A tartalom befejezése — valódi szövegek, képek, kurzusok.

A javasolt újraépítés díja:

| Tétel | Mennyiség | Óradíj | Összeg |
| --- | --- | --- | --- |
| Korszerű alap + fizetés/tagság/kurzus újrahuzalozás + tartalom befejezése | 20 munkaóra | 10 000 Ft | 200 000 Ft |
| Mindösszesen |  |  | 200 000 Ft |

Ez egyszeri tétel — szemben a „foltozzunk” úttal, ami jó eséllyel fél éven belül újabb, ismétlődő kiadást jelent. A pontos ütemtervet a megrendelés után egyeztetjük.

# 9. Javasolt következő lépések

- Részletes technikai feltárás — a tárhely- és szerverkörnyezet teljes feltérképezése, és a pontos újraépítési/migrációs lista összeállítása.

- Közös döntés — átbeszéljük a három utat, és kiválasztjuk a Katának megfelelőt (a javaslatom a C).

- Indulás — a döntés után rögzítjük az ütemtervet, és megkezdjük a munkát a C út szerint (20 munkaóra, 200 000 Ft).

Egy mondatban: az ostinato.hu jó koncepció erős alapokkal — most az a feladat, hogy a technika is felzárkózzon hozzá, hogy végre élesen, magabiztosan működhessen.

# 10. Függelék — fogalomtár

- Fatal error (végzetes hiba): olyan programhiba, amitől az oldal teljesen leáll (fehér képernyő). Frissítéskor a leggyakoribb buktató.

- PHP: a szerveroldali „nyelv”, amin a WordPress fut. A régi PHP-verziók már nem kapnak biztonsági frissítést, és sok modern bővítmény nem fut rajtuk.

- Consent Mode (Google): a sütik/hirdetési hozzájárulás 2024 óta kötelező, szabványos kezelési módja. Enélkül nem lehet jogtisztán hirdetni.

- HPOS (High-Performance Order Storage): a WooCommerce új, gyorsabb rendelés-adattárolása, ami a mai verziók alapértelmezése.

- Flexbox/grid konténer (Elementor): a modern, gyorsabb és rugalmasabb elrendezési mód, ami leváltotta a régi „display block” felépítést.

- Technikai adósság: a halasztott frissítések/elavult megoldások „kamatos” költsége — minél tovább halogatjuk, annál drágább behozni.

- Stripe: vezető, megbízható online fizetési szolgáltató; a megszűnt Paylike korszerű utódja.

Forrás: az ostinato.hu rendszerjelzései és a telepített bővítmények listája, 2026. június 10.